# Oznámení o změnách akce č…

| Identifikační údaje akce |  |
| --- | --- |
| Identifikační číslo EDS |  |
| Název |  |
| Identifikace účastníka programu |  |
| Název |  |
| IČ/sídlo |  |
| Navrhované změny akce – výstižný popis |  |
| 1. Termín ukončení realizace akce: původní 31. 10. 2018; nový: 31. 12. 2018 2. Navýšení rozpočtu: původní 65 000 320 Kč; nový: 70 000 000 Kč 3. 4. |  |
| Zdůvodnění navrhovaných změn |  |
| 1. Změna termínu realizace akce z důvodu ukončení výběrového řízení a posunutí termínu zahájení prací…… 2. V důsledku víceprací …….. 3. 4. |  |
| Seznam přiložených dokladů |  |
| 1. 2. 3. 4. |  |
| __________________________________________ Datum, jméno, podpis a razítko statutárního zástupce |  |